Додаток 2 до Програми

Напрямки діяльності, завдання та заходи Програми

| № з/п | Напрям діяльності (пріоритетне завдання) |  | Перелік заходів Програми | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис.грн. у тому числі: |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкція вулично-дорожньої мережі міста. |  | Реконструкція – корінна перебудова, вдосконалення та переобладнання вулиці (в ширшому розумінні – проспекту, бульвару, площі і т.п.). При реконструкції вулицю переводять до вищої категорії. Реконструкція займає проміжне положення між новим будівництвом та капітальним ремонтом. Реконструкція вулиці вимагає комплексного покращення всіх її елементів. Планується проведення реконструкції вул. Парковий Узвіз та вул. Трункіна (від вул. Дубнівської до вул Електроапаратної) | 2019- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | - | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць,приведення їх геометричних параметрів та технічних характери-тик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 35000,0 |  |
| 2. | Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі міста | До капітального ремонту відносять роботи, які виконують періодично і які спрямовані на відновлення та поліпшення основних показників експлуатаційної якості дорожнього одягу. Капітальний ремонт дорожнього одягу передбачає підвищення його міцності з метою зростання інтенсивності руху та зміни складу потоку автомобілів. Перелік вулиць, що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 80000,0 | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей вулиць,приведення їх технічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 100000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 120000,0 |  |
| 3. | Капітальний ремонт прибудин-кових територій | Роботи з капітального ремонту включають в себе ремонт проїзної частини, тротуарів та пішохідних доріжок, влаштування або розширення майданчиків для тимчасового зберігання транспортних засобів, забезпечення водовідведення дощових та талих вод. Перелік прибудинкових територій, що потребують ремонту визначається відповідним рішенням Луцької міської ради. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 65000,0 | Підвищення комфортності проживання мешканців міста. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 80000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 90000,0 |  |
| 4. | Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі міста. | Завдання поточного ремонту об’єктів дорожнього господарства полягає у підтриманні їх транспортно-експлу-атаційних якостей шляхом усунення незначних пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації, а також у постійному догляді за проїжджою частиною, шляхопроводами, іншими інженерними спорудами і комунікаціями, утриманні їх у чистоті і порядку, виявленні перешкод для учасників дорожнього руху та забезпечення їх усунення. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 30000,0 | Покращення доступності мешканців та гостей міста шляхом ліквідації ямковості, влаштування щебеневого покриття з напівпросочуванням бітумом на малих вулицях з незначною інтенсивністю руху транспорту, а також влаштування пішохідних доріжок та тротуарів в найбільш необхідних місцях, де раніше тверде покриття було відсутнє. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 35000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 40000,0 |  |
| 5. | Капітальний ремонт мостів та шляхопроводів. | До капітального ремонту мостів та шляхопроводів належить бетонування тротуарних плит, ремонт тротуару, облаштування бетонного кріплення, влаштування армосітки, укріплення конусів, влаштування монолітних лотків, ремонт деформаційних швів, асфальтування східців, ремонт та колесовідбою, перильного та бар’єрного огородження та інше. Планується проведення капітального ремонту мостів через р. Стир на вул. Ковельській, Шевченка, Гнідавській, через р. Сапалаївка на вулицях Задворецькій, Потапова та Франка, через р. Омеляник на вул. Чернишевського. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 16000,0 | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей штучних споруд, приведення їх геометричних параметрів та технічних характеристик у відповідність до вимог діючих правил, норм і стандартів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 10500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |
| 6. | Поточний ремонт мостів та шляхопроводів, турнікетного, пішохідного та транспортного огородження | Дрібний ремонт та фарбування колесовідбою, металевого хвилястого профілю, перильного та бар’єрного огородження та інше. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 700,0 | Підвищення транспортно-експлуатаційних якостей, забезпечення видимості та покращення естетичного вигляду. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 900,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1100,0 |  |
| 7. | Будівництво та реконструкція об’єктів світлофорного господарства міста. | Будівництво нових світлофорних об’єктів в місцях із значною інтенсивністю руху транспорту та пішоходів, а також заміну застарілого обладнання на інших світлофорних об’єктах із можливістю зміни програм керування в залежності від пори доби та днів неділі. Планується будівництво СО на перехрестях: вул. Карпенка-Карого - вул. Задворецька- вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Ветеранів – пр-т Відродження – вул. Писаревського, вул. Львівська – вул. Потебні та реконструкція СО на перехресті вул. Червоного Хреста - вул. Ковельська |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 4200,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1600,0 |  |
| 8. | Капітальний ремонт об’єктів світлофорного господарства міста. | Заміна контролерів, кабельної мережі, транспортних та пішохідних секцій на світлодіодні та інше. Планується проведення капітального ремонту СО на вул. Чернишевського (ЗОШ № 13), перехресті: пр-т Відродження – вул. Софії Ковалевської – вул. Січова, перехресті: вул. Набережна - вул. Ковельська, на пр-ті Відродження (КЗ «Луцька міська клінічна лікарня»), перехресті вул. Рівненська – вул. Авторемонтна, пр-т Соборності (біля буд № 33), перехресті: пр-т Соборності – вул. Воїнів-інтернаціоналістів. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 1050,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 450,0 |  |
| 9. | Експлуатація мереж зовнішнього освітлення міста та світлофорних об’єктів. | Заміна ламп зовнішнього освітлення та пускорегулювальної апаратури в світильниках, ремонт (заміна) світильників, розфазування світильників, ремонт кабельних ліній, монтаж муфти з’єднувальної, вимірювання опору ізоляції кабеля, ремонт та заміна запобіжників у ШУ, ремонт ШУ, зняття показників лічильників, комплексний ТО та інше. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 8000,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 10000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 12000,0 |  |
| 10. | Будівництво мереж зовнішнього освітлення міста. | Влаштування зовнішнього освітлення в місцях, де воно відсутнє. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 3000,0 | Зниження аварійності, покращення безпеки та комфортності руху. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |
| 11. | Реконструкція мереж зовнішнього освітлення. | Заміна світильників із лампами розжарювання (400 Вт) на сучасні енергозберігаючі (75 Вт) та заміна старих електропроводів без ізоляції, що часто виходять з ладу, на самонесучий ізольований провід. |  | 2018- 2020 | Особи, що найа угодою | Міський бюджет | 2018 | 3000,0 | Зменшення енергоспоживання, покращення освітлення вулиць міста. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 4000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |
| 12. | Встановлення та обслуговування дорожніх знаків. | Встановлення дорожніх знаків проводиться у випадку зміни організації дорожнього руху на вулично-дорожній мережі міста та на виконання вимог управління патрульної поліції у м. Луцьку. Обслуговування дорожніх знаків включає в себе роботи по заміні дорожніх знаків, які не відповідають вимогам ДСТУ, миття дорожніх знаків, вирівнювання і фарбування стійок дорожніх знаків. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 800,0 | Покращення інформативності учасників дорожнього руху, зниження аварійності. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 1200,0 |  |
| 13. | Нанесення та поновлення дорожньої розмітки. | На вулицях, де покриття проїзної частини перебуває в доброму стані планується нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком, на інших – спеціальною фарбою. Пластикові матеріали, на відміну від фарби для розмітки, відрізняються підвищеною зносостійкістю і краще переносять як фізичні навантаження, так і погодні явища – спеку, мороз, підвищену вологість. Дорожня розмітка пластиком відрізняється підвищеною еластичністю, опором до тепла і морозостійкістю, таки чином, вона прослужить набагато довше, ніж звичайна фарба, і заощадить кошти на оновлення розмітки, яка стерлась – термін її служби може досягати 4 років. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 2000,0 | Покращення інформативності учасників дорожнього руху, зниження аварійності, збільшення пропускної здатності. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2200,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2500,0 |  |
| 14. | Запровадження автоматизованого управління керування світлофорними об’єктами та зовнішнім освітленням. | Будівництво центрального пункту керування та підключення до нього світлофорних об’єктів та шаф управління зовнішнім освітленням. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський, обласний та дер-жавний бюджети | 2018 | 1000,0 | Розрахунково АСКДР дозволить: - на 15-20% підвищити швидкість сполучення; - на 20-30% зменшити затримки транспорту; - на 10-12% зменшити витрати пального; - на 13-18% зменшити шкідливі викиди в атмосферу; - на 10-15% знизити аварійність на вулицях міста. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 5000,0 |  |
| 15 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мережі зливової каналізації. | Будівництво нової, реконструкція і капітальний ремонт існуючої мережі. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 5000,0 | Вирішення проблем щодо підтоплення території міста та житлових будинків в таких місцях як проспект Відродження (район Луцької міської лікарні), вул. Конякіна (біля буд. № 31), перехрестя вул. Кравчука – вул. Воїнів-інтернаціоналістів, перехрестя пр-т Соборності – пр-т Молоді та інші. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 8000,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 10000,0 |  |
| 16 | Експлуатація мереж зливової каналізації | Періодичне очищення оглядових колодязів мережі, промивка труб, заміна решіток водоприймачів, забезпечення належного технічного стану. |  | 2018- 2020 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 2500,0 | Нормальне функціонування зливової каналізації забезпечить збільшення терміну експлуатації вулично-шляхової мережі міста та інженерних споруд на ній |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2800,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 3000,0 |  |
| 17 | Паспортизація вулиць та інженерних споруд міста | Виготовлення паспортів вулиць, майданів та штучних споруд, які знаходяться в міській комунальній власності. |  | 2018 | Особи, що найняті за угодою | Міський бюджет | 2018 | 400,0 | Проведення інвентаризації, покращення планування ремонтів. |
|  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 500,0 |  |
| 18 | Проектування комплексної схеми організації руху | Завершення проектування комплексної схеми організації руху |  |  | ХНДУ | Міський бюджет | 2018 | 400,0 | Удосконалення регулювання транспортними та пішохідними потоками, оптимізація пасажирських перевезень. |

Крась 773150