Звіт по програмі

розвитку дорожнього господарства міста Луцька на 2011-2014 роки

Перелік вулиць, які підлягають реконструкції, надано в таблиці 1.

Таблиця 1

| № з/п | Назва об’єкта | Орієнтовна сума витрат, тис. грн. Станом на 01.02.2011 | Виконання фактичне | Кошти (тис.грн.) | Вид робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Гнідавська | 3 200,0 | 2011 | 2 580,6 | Реконструкція |
| 2 | вул. Станіславського | 2 850,0 | 2011 | 3 123,0 | Реконструкція |
| 3 | вул. Клима Савура (від вул. Уласа Самчука до пр. Перемоги) | 1 850,0 | 2011 2012 | 2 164,0 291,0 | Реконструкція Капремонт |
| 4 | вул. Конякіна (від вул. Карбишева до вул. Гордіюк) | 5 850,0 | 2011 | 2 119,0 | Реконструкція |
| 5 | вул. В’ячеслава Чорновола | 7 000,0 | +/- | 78,35 | Капремонт |
| 6 | Парковий узвіз | 1 143,0 | - | - | - |
|  | Всього за рік: *Кошти, які пройшли по реконструкції | 21 893,0 |  | 12 501,0* |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Перемоги від вул. Шопена до шляхопроводу | 8 284,128 | 2013 | 2506,15 | Капремонт |
| 2 | вул. Ківерцівська від вул. Сосюри до вул. Карпенка-Карого | - | 2013 | 95,0 | Поточний |
| 3 | пр. Волі від вул. Шопена до Паркового узвозу | - | - | - | - |
| 4 | Всього за рік: *Кошти, які пройшли по реконструкції | 23 000,0 |  | 266,0* |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 1 | пр. Соборності від вул. Гордіюк до пр. Молоді | - | - | - | - |
| 2 | вул. Ківерцівська від Карпенка-Карого до вул. Героїв УПА | - | - | - | - |
| 3 | вул. Градний узвіз |  | 2011 | 294,0 | Капітальний |
| 4 | вул. Кривий Вал від вул. Лесі Українки до вул. Набережної | - | - | - | - |
|  | Всього за рік: *Кошти, які пройшли по реконструкції | 25 000,0 |  | 0,0* |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Гнідавська від вул.Данила Галицького до вул. Потебні | - | 2012 | 995,0 | Капремонт |
| 2 | пр. Волі від Паркового узвозу до Київського майдану | - | - | - | - |
| 3 | пр. Соборності від пр. Молоді до вул. Воїнів Інтернаціоналістів | - | - | - | - |
| 4 | вул. Боженка |  | 2012 | 198 | Поточний |
|  | Всього за рік: | 27 0000,0 |  |  |  |
|  | Разом: | 96 893,0 |  |  |  |

Перелік об’єктів ВДМ, що потребують капітального ремонту, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

| № з/п | Назва об’єкта | Сума витрат, тис. грн. Станом на 01.02.2011 | Виконання фактичне | Кошти (тис.грн.) | Вид робіт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Карбишева | 700,0 | 2011 2012 | 295,0 161,0 | Капітальний Капітальний |
| 2 | вул. Заньковецька | 2 100,0 | 2011 2012 | 294,3 617,0 | Капітальний Капітальний |
| 3 | вул. Казакова | 400,0 | 2011 | 249,3 | Капітальний |
| 4 | вул. Чкалова | 380,0 | 2011 | 270,7 | Капітальний |
| 5 | вул. Потапова | 1 200,0 | 2011 | 244,6 | Капітальний |
| 6 | вул. Даньшина на ділянці від вул. Гнідавської до ДНЗ №40 | 250,0 | 2011 | 184,6 | Капітальний |
| 7 | вул. Купріна | 350 | 2011 | 149,7 | Капітальний |
|  | Всього за рік: *кошти які пройшли по капітальних вкладеннях | 5 380,0 |  | 20 820,0* |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Полонківська |  | 2011 2011 2012 2012 2013 2013 | 294,5 191,6 99,0 99,0 888,276 888,102 | Капітальний Капітальний Поточний Поточний Капітальний Капітальний |
| 2 | вул. Гетьмана Мазепи |  | 2011 | 1 977,2 | Реконструкція |
| 3 | вул. Декабристів |  | 2011 | 194,0 | Капітальний |
| 4 | вул. Генерала Шухевича |  | 2011 | 149,7 | Капітальний |
| 5 | вул. Зв’язківців |  | 2011 | 289,4 | Капітальний |
| 6 | вул. Електроапаратна |  | 2011 | 149,7 | Капітальний |
| 7 | бульв. Дружби народів |  | 2012 | 62,0 | Поточний |
| 8 | вул. Московська | 948,0 | 2011 2012 2012 | 204,5 99,0 99,1 | Капітальний Поточний Поточний |
|  | Всього за рік: *кошти які пройшли по капітальних вкладеннях | 7 000,0 |  | 19 027,8* |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Шевченка |  | 2011 2011 2011 2012 | 294,0 294,5 297,6 995,0 | Капітальний Капітальний Капітальний Капітальний |
| 2 | вул. Потебні від вул. Гнідавської до вул. Мамсурова |  | 2012 | 264,0 | Капітальний |
| 3 | вул. Гетьмана Сагайдачного |  | 76,2 76,0 76,2 | 2012 2012 2012 | Поточний Поточний Поточний |
| 4 | вул. Вороніхіна | - | - | - | - |
| 5 | вул. Ранкова |  | 2011 | 259,0 | Капітальний |
| 6 | вул. Корольова |  |  |  |  |
| 7 | вул. Мамсурова від вул. Ранкової до КХП |  | 2012 | 965,0 | Капітальний |
| 8 | вул. 8 Березня від вул. Івана Огієнка до вул. Клима Савура |  | Проект 2008 рік | - | - |
| 9 | вул. Довженка |  | - | - | - |
|  | Всього за рік: *Кошти, які пройшли по реконструкції | 9 000,0 |  | 11 383095* |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 1 | вул. Новочерчицька |  | 2011 | 190,234 | Поточний |
| 2 | вул. Йова Кондзелевича |  | 2011 | 284,0 | Капітальний |
| 3 | вул. Підгаєцька |  | - | - | - |
| 4 | вул. Грибоєдова |  | 2011 2012 | 249,0 161,0 | Капітальний Капітальний |
| 5 | вул. Караїмська |  | 2011 | 295,0 | Капітальний |
|  | Всього за рік: | 10 000,0 |  |  |  |
|  | Разом: | 31 380,0 |  |  |  |

Директор департаменту ЖКГ                                                     Іван Кубіцький