V. ЗВІТ ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ОПАЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ

2014-2015 РОКИ

Виконання поточних і капітальних ремонтів котельних, ЦТП 
та теплових мереж станом на 01.09.2014 року

| № п/п | Найменування ремонту | Один. вим. | План | Фактично виконані | Процент виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт котелень | од. | 63 | 51 | 80,9% |
| 2. | Поточний ремонт ЦТП | од. | 52 | 42 | 80,7% |
| 3. | Капітальний ремонт теплових мереж | км. у 2-х труб.вим. | 2,648 | 1,99 | 75,2% |
| 4. | Поточний ремонт теплових мереж | км. у 2-х труб.вим. | 129,5 | 129,3 | 100% |
| 5. | Акти готовності житлових будинків | ж/б | 786 | 22 | 2,8% |

Директор ДКП «Луцьктепло»                                       О.О.Киричук

Кравчук 77-32-17

Бабій 77-32-19