Додаток

до рішення виконкому

Луцької міської ради

____________ № _____

Заходи Програми розвитку електронного урядування та інформатизації міста Луцька на 2014 рік

- (ПРОЕКТ)

|  | Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерело фінансування | Вартість, тис.грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення інформаційно-телекомунікаційної мережі у приміщенні Луцької міської ради | Об’єднання інформаційних та телекомунікаційних ресурсів міської ради, створення центру обробки даних | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 700 | Забезпечення функціонування єдиної телекомунікаційної інфраструктури |
| 2 | Розвиток системи електронного документообігу, впровадження нових модулів | Заходи з впровадження | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 880 | Модернізація та розвиток електронного документообігу |
| 3 | Розвиток та модернізація офіційного веб-сайту Луцької міської ради | Розробка та впровадження підсистем | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 40 | Покращення надання послуг мешканцям за допомогою сайту |
| 4 | Придбання та запуск Інформаційно-аналітичної системи «Автоматизація та контроль за державними закупівлями» | Заходи із закупівлі та впровадження | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 90 | Виконання вимог законодавства України у сфері державних закупівель |
| 5 | Легалізація програмного забезпечення | Закупівля та перехід на ліцензійне програмне забезпечення | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 95 | Виконання вимог законодавства України у сфері авторського права |
| 6 | Модернізація існуючого та впровадження нового серверного обладнання | Заміна зношеного та впровадження нового обладнання | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 95 | Зменшення навантаження на серверне обладнання, розмежування ролей серверів |
| 7 | Модернізація засобів інформатизації | Заміна застарілого обладнання | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 95 | Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання та оброблення інформації |
| 8 | Проведення робіт з впровадження комплексної системи захисту інформації | Розробка та впровадження КСЗІ для кабінету міського голови | Відділ програмно-комп’ютерного забзезпечення | Бюджет міста | 12 | Виконання вимог законодавства України у сфері захисту інформації |
| 9 | Дооснащення залу засідань міської ради | Дооснащення мікрофонами столу президії, заміна мікшера | Відділ програмно-комп’ютерного забзезпечення | Бюджет міста | 30 | Покращення системи звуковідтворення та звукозапису |
| 10 | Оснащення автопарку міської ради засобами контролю | Встановлення обладнання на автомобілі міської ради з метою контролю їх пересування | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 45 | Контроль за пересуванням автотранспорту |
| 11 | Впровадження засобів обліку робочого часу | Закупівля, встановлення та об’єднання у єдину систему засобів обліку робочого часу | Виконавчі органи Луцької міської ради | Бюджет міста | 80 | Контроль обліку робочого часу |

Заступник міського голови,

керуючий справами виконкому 														 Юрій Вербич