Звіт департаменту житлово-комунального господарства щодо виконання програм щодо ремонту, відновлення та утримання доріг в місті Луцьку 2014 році

Надаємо наступну інформацію:

Кількість коштів виділених на ремонт вулично-дорожньої мережі у 2014 році з місцевого бюджету  наведено в наступній таблиці (тис.грн):

|  | РАЗОМ, в т.числі за рахунок | 100203 „Благоустрій міста” | 170703 „Видатки на проведення робіт з реконструкції та утримання доріг”/-кошти місцевого бюджету | 170703 „Видатки на проведення робіт з реконструкції та утримання доріг”-субвенція державного бюджету | 150101 „Капітальні вкладення” /запозичені кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 рік |  |  |  |  |  |
| Всього, тис.грн., в т.числі | 25844,1 | 500,0 | 729,2 | 16762,5 | 7852,4 |
| -поточний ремонт доріг | 3471,6 | 500,0/500,0 | 729,2/ 729,2 | 2242,4/ 2242,4 | - |
| -капітальний ремонт доріг | 15567,5 | - | - | 14520,1/ 9768,2 | 1047,4/- |
| -реконструкція доріг |  | - | - | - | - |
| -капремонт прибудинкових територій | 6805,0 | - | - |  | 6805,0/ 6775,7 |

Виконання  робіт показано у таблицях

| Кошти державної субвенції в міський бюджет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Виконання |  |
| 1 | Капітальний ремонт вул. Володимирська | 338,541 | виконано |  |
| 2 | Капітальний ремонт вул. Гнідавської | 3 570,378 | в роботі |  |
| 3 | Капітальний ремонт вул. Карпенка-Карого | 909,280 | виконано |  |
| 4 | Капітальний ремонт вул. П'ятницька гірка | 624,443 | виконано |  |
| 5 | Капітальний ремонт вул. В'ячеслава Чорновола | 691,735 | виконано |  |
| 7 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Гордіюк-пр. Соборності | 1 128,266 | виконано |  |
| 8 | Капітальний ремонт площі перед Палацом урочистих подій на пр. Соборності | 1 131,273 | виконано |  |
| 9 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Воїнів-інтернаціоналістів-пр. Соборності | 1 191,338 | виконано |  |
| 10 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Вячеслава Чорновола-пр. Соборності | 1 100,000 | в роботі |  |
| 11 | Капітальний ремонт перехрестя пр. Перемоги-вул. Шопена | 247,427 | виконано |  |
| 12 | Капітальний ремонт тротуарів на бульв. Дружби народів | 607,780 | виконано |  |
| 13 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Кічкарівська-вул. Чернишевського | 1 147,052 | виконано |  |
| 14 | Капітальний ремонт перехрестя вул. Саперів-вул. 8 Березня | 115,000 | - |  |
| 15 | Капітальний ремонт тротуарів на пр. Перемоги | 826,872 | виконано |  |
| 17 | Капітальний ремонт вул. 8 Березня | 118,586 | виконано |  |
| 18 | Капітальний ремонт заїзду до Святотроїцького кафедрального собору з пр. Волі | 108,278 | виконано |  |
| 19 | Капітальний ремонт мосту через річку Сапалаївку на вул. Теремнівській | 418,851 | виконано |  |
| 20 | Поточний ремонт доріг міста | 2 492,400 | виконано |  |
|  | Всього | 16762,5 |  |  |

| Кошти державної субвенції в обласний бюджет. № з/п; Найменування об'єкта; Орієнтовна вартість, тис. грн.; Виконання. 1; Капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Писаревського, 7; 220,32548; виконано. 2; Капітальний ремонт вул. Вахтангова; 277,63784; виконано. 3; Капітальний ремонт вул. Грабовського; 475,18114; виконано. 4; Капітальний ремонт вул. Запорізька; 150,00000; виконано. 5; Капітальний ремонт вул. Корольова; 124,63849; виконано. 6; Капітальний ремонт перехрестя вул. Черчицька-вул. Чернишевського; 800,00000; виконано. 7; Капітальний ремонт вул. Мамсурова; 200,00000; в роботі. 8; Капітальний ремонт вул. Окружна; 1 160,71387; виконано. 9; Капітальний ремонт вул. Путінцева; 290,97930; виконано. 10; Капітальний ремонт вул. Ранкова; 104,73600; -. 11; Капітальний ремонт вул. Чернишевського; 900,00000; виконано. 12; Капітальний ремонт вул. Теремнівська; 400,00000; виконано. 13; Капітальний ремонт пр. Соборності; 970,00000; виконано. 14; Капітальний ремонт вул. Львівська; 450,57231; виконано. 15; Капітальний ремонт вул. Сагайдачного; 413,07567; -. 16; Капітальний ремонт транспортної розв'язки вул. Гнідавська-Потебні; 190,00000; в роботі. Капітальні видатки; 7 127,86010. 17; Поточний ремонт вул. Вишнева; 95,39300; виконано. 18; Поточний ремонт тротуарів на вул. Словацького; 42,57176; виконано. 19; Поточний ремонт вул. Карпенка-Карого; 98,33284; виконано. 20; Поточний ремонт вул. Нікішева; 97,92796; виконано. 21; Поточний ремонт вул. Говорова; 97,79953; виконано. 22; Поточний ремонт вул. Драгоманова; 98,20292; виконано. 23; Поточний ремонт вул. Вадни Василевської; 79,75682; виконано. 24; Поточний ремонт бульвару Дружби народів; 92,19616; виконано. 25; Поточний ремонт вул. Богомольця; 94,36467; виконано. 26; Поточний ремонт перехрестя вул. Баранова-вул. Мінська; 98,00000; виконано. 27; Поточний ремонт вул. Вороніхіна; 98,79077; виконано. 28; Поточний ремонт вул. Гастелло; 98,00000; виконано. 29; Поточний ремонт вул. Глибока; 98,00000; виконано. 30; Поточний ремонт заїзду з вул. Станіславського до ДНЗ №13; 98,00000; в роботі. 31; Поточний ремонт вул. Єршова; 98,86868; виконано. 32; Поточний ремонт вул. Задворецька; 98,00000; виконано. 33; Поточний ремонт вул. Замкової; 98,00000; -. 34; Поточний ремонт вул. Застав'я; 97,13055; виконано. 35; Поточний ремонт вул. Караїмська; 97,74038; виконано. 36; Поточний ремонт вул. Північна; 98,00000; виконано. 37; Поточний ремонт вул. Космонавтів; 94,24290; виконано. 38; Поточний ремонт вул. Кравчука; 98,00000; виконано. 39; Поточний ремонт вул. Кривоноса; 45,55074; виконано. 40; Поточний ремонт перехрестя вул. Нестора Бурчака-вул. Ярощука; 98,00000; в роботі. 41; Поточний ремонт вул. Нестора Бурчака; 98,00000; в роботі. 42; Поточний ремонт перехрестя вул. Глушець-Замкова; 98,00000; -. 43; Поточний ремонт вул. Мінська; 98,00000; виконано. 44; Поточний ремонт вул. Підгаєцька; 99,00000; виконано. 45; Поточний ремонт перехрестя вул. Підгаєцька-Теремнівська; 99,00000; виконано. 46; Поточний ремонт вул. Полонківська; 99,00000; в роботі. 47; Поточний ремонт вул. Потапова; 99,00000; в роботі. 48; Поточний ремонт вул. Селищна; 99,00000; виконано. 49; Поточний ремонт вул. Вереснева; 99,00000; виконано. 50; Поточний ремонт вул. Софії Ковалевської; 98,23800; виконано. 51; Поточний ремонт вул. Стрельникова; 99,00000; виконано. 52; Поточний ремонт вул. Трутовського; 93,30763; виконано. 53; Поточний ремонт вул. Генерала Шухевича; 98,96380; виконано. 54; Поточний ремонт вул. Щепкіна; 99,00000; виконано. 55; Поточний ремонт вул. Щусєва; 98,83247; виконано. 56; Поточний ремонт вул. Ярослава Стецька; 96,49701; виконано. 57; Поточний ремонт перехрестя вул. Мінська-вул. Гастелло; 99,00000; виконано. 58; Поточний ремонт проїзд з просп. Волі до вул. Глушець; 97,48690; виконано. 59; Поточний ремонт вул. Лєскова; 82,83275; в роботі. 60; Поточний ремонт заїзду з до Палац учнівської молоді з вул. Шопена; 50,00000; в роботі. 61; Поточний ремонт заїзду з вул. Винниченка до НВК №9; 50,00000; в роботі. 62; Поточний ремонт заїзду з вул. Бенделіані до ВПТУ №9; 102,00000; в роботі. Поточні видатки; 4264,02824. Всього:; 11391,88834. |  |  |
| --- | --- | --- |

| Кошти обласного бюджету |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Орієнтовна вартість, тис. грн. | Виконання |
| 1 | Капітальний ремонт транспортної розвязки вул. Гнідавська-вул. Потебні | 950,00 | в роботі |
| 2 | Капітальний ремонт вул. Набережної | 400,00 | виконано |
| 3 | Капітальний ремонт вул. Львівська | 446,26 | виконано |
| 4 | Капітальний ремонт прибудинкової території на вул. Кравчука, 37а | 250,00 | - |
| 6 | Капітальний ремонт вул. Героїв Крут | 240,00 | - |
| 7 | Капітальний ремонт вул. Мамсурова | 230,00 | в роботі |
| 8 | Капітальний ремонт вул. Теремнівської | 150,00 | виконано |
| 9 | Капітальний ремонт вул. Ранкової | 35,00 | в роботі |
| 10 | Поточний ремонт перехрестя вул. Дубнівська-вул. Героїв Крут | 110,00 | - |
|  | Всього: | 2 811,26 |  |

Прибудинкові території

| № | Об'єкт | Сума,тис.грн |
| --- | --- | --- |
| 1 | Винниченка, 47,49,51 | 372,630 |
| 2 | Відродження, 14а,14б,16а | 876,179 |
| 3 | Наливайка, 2,4,6 | 104,276 |
| 4 | Ветеранів,13 | 56,152 |
| 5 | Федорова, 2а | 813,816 |
| 6 | Володимирська,107,109,110 | 956,240 |
| 7 | Грушевського,27,29 | 381,006 |
| 8 | Потебні,58 | 553,421 |
| 9 | Рівненська,125 | 409,700 |
| 10 | Шота Руставелі, 9,11 | 1167,921 |
| 11 | Шота Руставелі, 13,13а,13б,13в | 1058,893 |
|  | Всього: | 6 750,234 |

Здійснено будівництво мережі зовнішнього освітлення на вулиці Селищна (в районі ліцею) на суму 25,151 тис. грн..

Проведено ремонт освітлення на 14 прибудинкових територіях на 591,271 тис. грн.

На експлуатацію мереж зовнішнього освітлення на вулицях міста витрачено 2 123, 385 тис.грн.

За кошти міського бюджету виконано капітальний ремонт мосту на вулиці Винниченка через р. Сапалаївка на суму 415,0 тис. грн.  На даний час проводиться капремонт мосту на вулиці Гнідавській через старе русло р.Стир.

Директор департаменту

житлово-комунального господарства				І.Є.Кубіцький